神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程

比 选 文 件

项目编号：AQJK-CG-2026-113

采购人： 安庆市通盛置业有限公司

安庆市交通控股集团有限公司集采中心

日期：二〇二六年十一月

目  录

第一章 比选公告	.1

第二章 比选须知	5

第三章 项目需求及技术要求	16

第四章 合同主要条款	26

第五章 参选文件格式	55

第一章 神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程项目比选公告

安庆市交通控股集团有限公司集采中心受安庆市通盛置业有限公司委托，现对“神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程”（项目编号：AQJK-CG-2026-113）进行比选。

一、项目基本情况：

- 项目编号：AQJK-CG-2026-113

- 项目名称：神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程

- 施工期限：合同签订后20天

- 评标办法：合理低价法

- 最高限价：116,452.68元，含暂列金额10,000.00元。

- 付款方式：工程完工经发包人验收合格后支付至已完工程价款的97%，剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期（24个月）满且无质量问题（或存在质量问题但按要求完成维修义务）后一次性退还。

- 质量要求：满足清单、图纸及合同约定要求

- 资金来源：企业自筹

二、参选人的资格要求：

- 参选人须具有合法有效的营业执照、有效的安全生产许可证，并满足下列任一资质条件：

- 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

- 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

- 本项目不接受联合体参选。

- 参选人有以下情形不得参与本次比选活动：

（1）被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统；

（2）在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人或参选人；

（3）前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得成交候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人或参选人，在处罚期内的投标人或参选人不得参与本次比选活动。

三、比选文件获取：

1.潜在参选人于2026年11月6日17点30分前，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）登录安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http://jc.zh0556.com/）获取比选文件。

2.参选文件及相关资料工本费：不收取。

3.报名方式：将“确定参与比选的函”盖供应商公章在2026年11月6日17点30分前发邮箱1179928670@qq.com（报名截止后发送，报名无效）。

4.已发确认参与函，而放弃参加比选的参选人，须在比选时间截止日前一天以公司名义向1179928670@qq.com发送放弃参与函（格式自拟）。否则采购管理人将予拉入集团黑名单处理。

四、比选时间及地点：

时间：2026年11月9日15点00分

地点：安庆市大观区集贤南路52号二楼集采中心开标室

五、其他补充事宜：

1.参选人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在比选过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2.本项目比选实行纸质参选，比选活动线下完成。比选时参选人需要按时到达比选现场进行签到并递交投标文件，因参选人未按时到达比选现场，则视为主动放弃，对比选造成的不利后果由其自行承担。

3.成交人应在采购人要求的时间内与采购人签订合同。

（若项目有业绩要求的，成交人签合同需提供投标时的业绩原件给采购人核查，核查发现存在虚假业绩或不符合比选文件要求，采购人有权取消中标资格，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单顺序依次确定其他成交候选人为成交人，或重新比选。）

六、凡对本次比选提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安庆市通盛置业有限公司

地    址：安徽省安庆市宜秀区大桥街道振风大道与龙眠山路交叉口东北角

联 系 人：冯刘飞

联系方式：0556-8880050

2.采购管理部门信息

名    称：安庆市交通控股集团有限公司集采中心

地    址：安庆市大观区集贤南路52号

联 系 人：王欣怡

联系方式：0556-5990510

附：

# 确定参与比选的函

安庆市交通控股集团有限公司集采中心：

我单位确定参与神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程，并承诺按比选文件的要求，按时参与比选开标。

联系人：

联系电话：

单位名称（盖章）

年   月   日

第二章  比选须知

（一） 参选人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程 |
| 2 | 项目编号 | AQJK-CG-2026-113 |
| 3 | 采购人 | 安庆市通盛置业有限公司 |
| 4 | 采购管理部门 | 安庆市交通控股集团有限公司集采中心 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 最高限价 | 详见比选公告 |
| 7 | 施工期限 | 详见比选公告 |
| 8 | 资格条件 | 详见比选公告 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 招标方式 | 比选招标 |
| 11 | 参选有效期 | 90日历天（从参选文件递交截止时间算起） |
| 12 | 参选保证金 | 本项目不收取 |
| 13 | 递交参选文件 | - 1.参选文件份数：壹份正本，贰份副本； - 2.参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。密封袋上须写明：项目名称、供应商名称、项目编号。 - 3.参选文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。 - 4.参选文件封面的需清楚地注明“正本”或“副本”。 - 5.参选人须在递交参选文件截止时间前，到达比选地点现场递交参选文件。 |
| 14 | 媒介发布 | 安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）发布。 |
| 15 | 参选截止时间和地点 | 时间:2026年11月9日15点00分 地点:安庆市大观区集贤南路52号二楼集采中心开标室 |
| 16 | 评审方法 | 详见比选公告 |
| 17 | 履约保证金 | （1）履约保证金金额：成交价的2%； （2）履约保证金的形式：可以为银行转账、银行电汇；银行保函、国有担保机构担保； （3）提交时限：成交人在合同签订前应按比选文件要求提交履约担保。若成交人未按规定提交履约担保的，采购人可取消其中标（成交）资格、投标保证金不予退还，并保留进一步追偿的权利。 |
| 18 | 专家评审费（元） | 由成交人承担 |
| 19 | 付款方式 | 详见比选公告 |
| 20 | 报价要求 | 1、报价应含参选人完成本项目所有工作内容。 2、为完成本比选文件规定的义务，参选人认为有必要计入的其它费用。 3、开具增值税专用发票。 |
| 21 | 说明 | 1、本比选文件的解释权归采购单位。 2、成交人必须具有相应资质，不得委托或分包。 3、本次采购管理部门为安庆市交通控股集团有限公司集采中心，具体合同签订主体为安庆市通盛置业有限公司，特此说明。 |
| 22 | 廉政监督和投诉举报 | 凡有意参加比选的单位，在参与过程中，遇排斥潜在参选人等现象，可在开标截止时间1日前向采购部门提出书面质疑。如对质疑答复不满，可在开标截止时间前不少于12小时将书面投诉材料送达至监察部门。 地址：安庆市交通控股集团有限公司纪检监察室 电话：0556-5595102。 |

## 第二节 参选人须知

## （一）总则

1、定义

1.1、采购单位是指采购人和采购管理部门。

1.2、参选人是指对“参选人须知前附表”序号2所指的项目表现出兴趣，按照规定的程序，从采购单位获取了比选文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

2、参选人资格要求

2.1、参与本项目的参选人必须满足的要求：详见参选人须知前附表。

2.2、参选人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、全资子公司及其控股公司；

（3）法律和行政法规规定的其他情形。

2.3、参选人必须确保自己信息真实、准确，否则，参选人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

3、联合体投标

本项目不接受联合体

4、比选费用：参选人必须自行承担参加比选的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、参选人有以下情形不得参与本次投标活动

5.1被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统。

5.2在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人或参选人。

5.3前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得成交候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人或参选人，在处罚期内的投标人或参选人不得参与本次投标活动。

## （二）比选文件

6、比选文件的构成

6.1、比选文件包括：

（1）第一章  比选公告；

（2）第二章  参选人须知；

（3）第三章  项目需求及技术要求；

（4）第四章  合同主要条款；

（5）第五章  参选文件格式。

6.2、参选人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的内容。如果参选人没有满足比选文件的有关要求，其风险由参选人自行承担。

6.3、参选人获取比选文件后，应仔细阅读比选文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得比选文件3 日内向采购单位提出，否则，由此引起的一切损失和后果由参选人自行承担。参选人同时应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若参选人的参选文件没有按比选文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，其风险由参选人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、比选文件的澄清

7.1、参选人可以要求采购单位对比选文件中的有关问题进行答疑或澄清。

7.2、参选人对比选文件如有异议，应在投标截止日期前向采购单位提出。

7.3、如果参选人未在规定的时间内对比选文件有关条款提出异议，则视为充分理解比选文件所有内容。一旦提交参选文件，则认为该参选人接受比选文件的所有条款。

7.4、采购单位对在规定时间收到的且需要做出澄清的问题，将以8款所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

8、比选文件的修改

8.1、采购单位可以对比选文件进行修改。

8.2、采购单位对参选人异议的答复和对比选文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）招标采购栏目发布，该修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

8.3、当比选文件与对比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

8.4、为使参选人有充分时间对比选文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延投标截止时间，具体时间通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台网站发布。

9、参选文件的构成

9.1、参选文件应该按照“参选文件格式”规定的内容和顺序进行编写。

9.2、参选人应提交“参选人须知前附表”中规定的参选文件。

9.3、参选人必须对其参选文件的真实性与准确性负责。参选人一旦中标，其参选文件将作为合同的重要组成部分。

9.4、参选人提供的货物/服务能满足比选文件约定的实质性要求。否则，其参选文件在评标时有可能被认为是对比选文件未做出实质性的响应，而被评标委员会终止对其做进一步的评审。

10、参选报价

10.1、参选文件的报价表上应清楚地标明参选人拟提供货物/服务的名称、价格等内容。

10.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的参选文件将视为无效参选文件。

10.3、参选人的报价应包含满足本次招标需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、运输费、保险、税金等）。

10.4、参选报价高于最高投标限价为投标无效。

10.5、若参选报价函中报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

10.6、参选函中报价与参选文件中相应内容不一致的，以参选函中报价为准。

11、投标货币：人民币。

12、投标保证金：本项目不收取

13、投标有效期

14.投标有效期见“参选人须知前附表”的规定。

14.1、在投标有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

14.2、投标有效期从投标截止之日算起。

14.3、在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向成交候选人提出延长投标有效期的要求。成交候选人可以拒绝采购单位的这种要求，但是对拒绝延长投标有效期的成交候选人，采购单位有权利拒绝其参选文件。同意延长投标有效期的成交候选人既不能要求也不允许修改比选文件和其参选文件所有内容。提出投标有效期的延长要求和成交候选人对该要求的答复均采用书面形式。

15、参选文件的签署

15.1、参选人应按“参选人须知前附表”约定的份数和比选文件约定的格式，编制并提交参选文件。

15.2、参选文件应由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签署，并加盖单位公章。

15.3、参选文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字，并加盖单位公章。

15.4、参选文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认、不褪色（报价可采用不褪色的墨水笔书写），正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参选文件因字迹潦草、表达不清或文本不清晰所引起的一切后果均由参选人负责。

15.5、参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求均应加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章。参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求不符合比选文件要求的，视为无效标。由授权委托人签字或盖章的在参选文件中须同时提交授权书。

## （三）参选文件的提交

16、参选文件的装订、密封和标记

16.1、参选文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。

16.2、参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。

16.3、密封袋上应写明：项目名称、参选单位名称、项目编号（加盖单位公章），详见参选人须知前附表。

16.4、未按参选人须知要求装订、密封和标记的参选文件，将认定为投标无效。

16.5、查验证件

16.5.1、采购人审查参选人以下证件，若证件不全或不符合要求，则查验不合格。

法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、授权委托人应出示有效二代居民身份证、授权书；（授权书格式见附件）。

17、投标截止时间

17.1、参选人应在参选人须知前附表中约定的投标截止时间前将参选文件提交至指定地点。逾期送达的或者未按要求送达指定地点的参选文件，采购单位不予受理。

17.2、采购人有权按本须知的约定，通过修改比选文件相关条款以延长投标截止时间。在此情况下，采购人和参选人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18、参选文件的修改与撤回

18.1、参选人提交参选文件以后，在约定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的参选文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为参选文件的组成部分。

18.2、参选人对参选文件的修改应按参选人须知规定编制、密封、标记和提交，并在参选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”；参选文件的撤回应在开标前，由法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、营业执照复印件或授权委托人授权书后自行拿回。

18.3、在投标截止时间之后，参选人不得对其参选文件做任何修改。

19、在规定的投标有效期内，参选人不得撤回其参选文件。

## （四）开标

20、开标时间和地点：采购单位将在监督人员监督下依据“参选人须知前附表”约定的时间和地点开标，所有参选人的法定代表人或个体工商户经营者或其授权委托人自愿参加现场开标，未参加现场开标的参选人应无条件认可整个开标过程。

21、开标程序

21.1、开标由采购单位代表主持，主持人按下列程序进行：

21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员；

21.1.2、宣布开标纪律；

21.1.3、由采购人代表和监督人员查验参选人相关证件资料并宣布查验结果；

21.1.4、参与现场开标的各参选人互相检查参选文件的密封情况，并确认参选人是否存在异议；

21.1.5、依次当众开标，公布参选人名称、报价及参选报价函其他内容，并记录在案；

21.1.6、采购人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

21.1.7、进入评审阶段；

21.1.8、宣布评审结果。

21.2、参选人必须对其参选文件中所有资料的真实性负责。若发现参选人有弄虚作假行为的，投标无效，由相关管理部门按照比选文件相应条款对其做相应处罚。

22、参选文件的有效性

22.1、参选文件有下列情形之一的，将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达至指定地点的；

（2）未按比选文件要求包装、密封的。

22.2、开标过程中发现有下列情况的，由评标委员会评审后，认定为投标无效：

22.2.1、参选人未按要求参加开标会、未按要求出示材料供现场查验或经查验不合格的、参选文件份数少于比选文件要求；

22.2.2、未按约定格式提供、填写参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求或参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求未加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章；

22.2.3、参选报价高于最高投标限价的；

22.2.4、法律法规及比选文件规定的其他情形。

22.3、参选人存在下列情形之一，经评标委员会评审后，为参选无效：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制参选资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律法规规定及比选文件约定的其他情形。

## （五）评标

23、评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会依法组建。采购人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。

24、评标方法：采用合理低价法。评标价确定原则如下：

（1）评标价=不低于有效值的参选函文字报价；（低于有效值的参选函文字报价无效）

（2）确定有效值：取平均数与中位值中的最低值作为有效值；

（3）计算平均数：取通过符合性审查、报价评审的全部参选人参选函文字报价的算术平均值作为平均数。

（4）确定中位值：通过符合性审查、报价评审的全部参选人参选函文字报价各自成为一组，由低到高对所有组值进行排序。S为分组组数，按以下规定确定中位值：

①当S为奇数时，取第（S+1）/2个组的组值为中位值；

②当S为偶数时，取第S/2个组、第（S/2+1）个组的两个组值的算术平均值作为中位值。

25、评标程序：评标包括参选文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、失信核查和确定成交候选人排序。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。首先对参选文件进行符合性审查，只有通过参选文件符合性审查的参选人才能进入比选。

25.1、参选文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）参选人资格是否符合比选文件要求；

（2）参选文件是否按比选文件的要求进行编制、盖章和标记；

（3）比选文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）项目内容及质量是否完全响应或优于比选文件要求；

（5）参选文件对法律法规和比选文件其他明确要求的符合性；

（6）参选文件是否附有采购人不能接受的条件；

（7）参选文件是否存在比选文件中约定的无效参选文件的其他情形；

（8）参选文件是否符合比选文件的要求。

25.2、参选文件所有要求提供复印件或影印件的，若在参选文件中某一页未盖章或漏页，或参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约等情况，评选委员会可要求参选人在30分钟内通过书面澄清、说明或者补正，并提供相关材料加盖公章。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。由评委会认可的资料内容，成交人须在签订合同前将原件提交给采购人，否则视为成交人自动放弃成交资格。

25.3、报价评审：参选人报价不得高于最高限价，否则为无效报价，即报价评审不通过。

25.4、参选人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：人工费、交通费、培训费、印刷费、管理费、保险、税金等）。参选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；修正后的最终参选报价若超过最高限价，评委会应否决其投标。修正后的最终参选报价作为签订合同的依据。

25.5、澄清有关问题：在评标期间，评委会有权以书面方式要求参选人对其参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。参选人澄清、说明或补正应在评委会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出参选文件范围或者改变参选文件的实质性内容。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。

25.6、失信核查

评标委员会对推荐为成交候选人的参选人是否被列入“信用中国、中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单进行网上核查（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/），若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的参选人，评标委员会不得将其推荐为成交候选人，依序递补，并再次对递补的参选人进行核查。

25.7、确定成交候选人排序：评委会对通过参选文件符合性审查、报价评审和失信核查的参选人，根据评标价由低至高的顺序排列。评标价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三低的为第三成交候选人。若评标价相同，则采取评选委员会随机抽取的方式确定成交候选人顺序。

26、开标评标异常情况处理

26.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1)提交参选文件的参选人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)参选人的报价均高于最高投标限价的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

27、评标过程的保密性

27.1、开标后，直到授予成交人合同止，凡是与参选文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向参选人或其他无关的人员透露。

27.2、在评标过程中，参选人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其参选文件被拒绝。

27.3、成交人确定后，采购单位不对未成交人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。参选人不得向评委会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和要求提供材料。

27.4、中标通知书

成交候选人确定后，采购单位将在安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）上公示，参选人如有异议，必须在公示期内向有关部门提出。

公示期满无异议，且未发现成交人在比选活动中有违法行为的，采购人将向成交人发出中标通知书。

## （六）合同授予

28.1、签订合同

28.1.1、成交人的中标价即为合同价款。

28.1.2、成交人应在中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和成交人的投标文件签订书面合同。成交人无正当理由拒签合同,在签订合同时向采购人提出附加条件,或不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。

28.1.3、成交人（成交候选人）被取消中标资格的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，或重新组织采购。

- 第三章 项目需求及技术要求

- 项目需求

本项目包含神灵潭路南侧硬质围挡、望湖揽胜临时配电房屋面美化两项工程，采用包工包料、总价包干方式实施。

神灵潭路南侧硬质围挡工程实施地点为望湖揽胜二期项目毗邻路段，属于长期硬质围挡工程，工作内容包括但不限于土方作业、混凝土基础浇筑、钢结构构件加工及安装、构件防腐喷涂、砖砌挡墙砌筑与抹灰、围挡主材采购、构件预制加工、场内转运、钢板围挡安装、标识装饰构件制作安装、警示牌制作安装、现场加固处理等，具体做法详见施工图纸。

临时配电房屋面美化工程实施地点为望湖揽胜项目临时配电房，主要对屋面外露钢筋进行遮蔽防护：配电房二层周边设置广告围挡封闭，西侧、北侧梁板外露钢筋采用彩钢瓦包裹覆盖；工作内容包括但不限于钢结构制作安装（含配套螺栓）、镀锌铁皮围蔽、广告喷绘布饰面制作及安装等，具体做法详见施工图纸。

承包人须同步负责本项目全过程成品保护、文明施工、安全防护、组织竣工验收以及质保期内维修维保等为完成本项目所需的全部配套工作。

- 施工要求

- 质量要求

- 工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。承包人拟采购的主要材料必须是具有良好信誉品牌的产品，所用材料均不得低于国标标准，使用前需事先征得发包人的确认同意后方可进场或采购。

- 工程完工后，施工单位需提供完整、规范的完工资料，包括但不限于施工记录、材料合格证明、隐蔽工程验收记录等。

- 本工程必须符合图纸和相关国家、地方、行业标准、业主要求。本项目严格按施工图纸及相关规范进行过程管理和完工验收，承包人须详阅施工图纸，熟知图纸质量要求，保证按质按量按图完成承包内容，合同执行过程中价格不予调整。

- 合同执行过程中，若承包人完成内容的质量和安全性能等方面不满足图纸及采购人要求，须无条件限期整改到位，否则，采购人有权按5000元/次的标准向承包人收取违约金，并有权要求承包人继续整改，直至达到图纸及规范约定。

- 承包人在施工中存在偷工减料，使用不合格的建筑材料，或者建筑材料不符合合同及图纸要求，每发现一次或一处，承包人须按2000元/次的标准向发包人支付违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由承包人承担，同时承包人负责返工、修理达到合同约定标准。

- 工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收及完工验收，所有验收工作均按施工图纸、工程量清单、国家及行业现行规范标准执行。

- 隐蔽工程施工完成后，施工单位提前通知采购人进行验收，验收合格并签署记录后方可进行后续施工。

- 全部施工内容完成后，施工单位完成现场全面清理并提交完工验收申请及完整的验收资料，由甲方组织相关方进行完工验收，验收合格后签署完工验收报告。

- 质量保修期：24个月，自工程完工并通过发包人验收合格之日起计算。质保期内如出现质量问题，施工单位需在接到甲方通知后24小时内到场处理，免费维修至合格标准，相关费用由施工单位承担。

- 安全文明施工要求

- 施工单位建立健全安全生产责任制，配备专职安全员，制定专项安全施工方案及应急处置预案；施工人员经安全教育培训合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗。

- 施工现场设置明显的安全警示标志，采取有效的临边、高空作业防护措施，规范布置施工机具及材料，确保施工操作安全。

- 严格遵守文明施工相关规定，合理安排施工时间，采取有效措施控制施工噪音、扬尘，减少对周边环境及居民的影响；建筑垃圾、施工废料及各类废弃材料由成交人自行分类清运、合规处置，不得随意倾倒、堆放，做到施工过程工完场清。

- 验收要求

- 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：以“零伤亡、零事故”（安全无事故）为安全目标，以安庆市市政府相关管理单位要求为准,杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

- 安全生产管理要求：

- 成交人为施工现场安全生产第一责任人，建立完善安全管理制度，配备专职安全员全程在岗；所有机械操作人员、现场施工人员必须持证上岗。

- 施工前开展全员安全技术交底，高风险区域设置警示标识，禁止无关人员进入施工区域。

- 机械作业划定专属作业半径，防止倾覆、碰撞伤人；场内车辆限速行驶，设置行车警示标志。

- 施工全过程发生安全事故、人员伤亡、第三方财产损坏、道路污染行政处罚等，全部责任、赔偿费用由成交人独立承担，与发包人无关。

- 文明施工约定：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相应费用，因承包人责任造成的罚款等均由承包人承担。工程完工后场内垃圾清运等工完场清工作由承包人自行负责，费用由承包人承担。扬尘治理措施应符合国家及项目所在省市关于对施工现场扬尘治理方面的规定与要求，费用由承包人承担。

- 文明施工与环保管控要求：

- 扬尘管控：清表、转运、垃圾装车全程洒水抑尘，渣土、苗木堆体全覆盖防尘网；大风天气暂停露天破碎、转运、装车作业。

- 噪声管控：合理规划施工时段，减少夜间高噪声机械作业，降低对周边社区居民影响。

- 环保禁令：场地内杂草、树枝、建筑垃圾严禁就地焚烧，所有废弃物统一外运至合规消纳点；不得向周边沟渠、绿地倾倒渣土、垃圾。

- 日常保洁：每日完工清理场内散落枝叶、垃圾；外运车辆冲洗轮胎，杜绝带泥上路污染市政道路。

- 其他要求

- 施工单位需服从发包人现场统一管理，积极配合发包人及相关管理单位的工作安排，及时沟通、反馈施工过程中的各类问题。

- 施工过程中产生的各类安全事故、环保问题、市容违规等情况，由成交人独立承担全部责任及相应费用。

- 未尽事宜，按国家现行法律法规、行业规范执行；或由甲乙双方在施工合同中另行约定。

- 报价要求

- 参选人报价包含参选人现场人员生活设施费用、施工及生活用水用电、现场施工的安全维护费用、施工、赶工措施费用及为完成本项目所需的一切费用。采购人不组织踏勘现场，由参选人自行踏勘。参选人须对现场有足够的了解，并承诺任何情况下不提出变更单价、增加费用的要求，及同意比选文件内的相关合同条款，并对此做出承诺。

- 合同价格形式：固定总价合同（图纸、工程量清单、合同等文件中另有特别注明的除外）；包括但不限于承包人完成施工图纸及比选文件、答疑、劳动保险费和劳保统筹费、施工现场安全文明措施费用、施工水电费、赶工措施费、脚手架、成品保护费、垃圾清理费（满足发包人要求）、包干费、利润等；包括各种市场竞争和工程施工风险，且通过发包人验收等产生的一切税费、利润及价款。除非合同中另有约定或发包人向承包人发出了书面声明，否则，承包人的承包范围将包括比选文件中没有特别说明但在图纸中有所规定或为实现合同目的所合理包含的一切内容与项目。

- 限价要求：参选总价不得超过本项目最高限价，否则参选文件作无效处理。

- 最高限价（总价）（元）：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 神灵潭路南侧（望湖揽胜二期项目毗邻路段）硬质围挡工程 |  |  |  |  | 88912.43 |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.基坑土方、挖土不装车、就近堆放 2.挖土深度：详见围墙图纸 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 19.44 | 4.52 | 87.87 |
| 2 | 回填方 | 1.部位：基础基坑土方回填 2.填方材料品种：合格优质土方 3. 密实度：见图，分层夯实 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 13.44 | 17.86 | 240.04 |
| 3 | 人工清底 | 1．土壤类别：人工清底 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 38.88 | 11.76 | 457.23 |
| 4 | 基础模板 | 1．基础类型：独立基础模板 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 76.80 | 52.99 | 4069.63 |
| 5 | 独立基础 | 1．C20素混凝土 非泵送商品砼 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 9.60 | 515.82 | 4951.87 |
| 6 | 钢柱 | 1．构件类型：150*150*4mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 2.55 | 6103.83 | 15583.08 |
| 7 | 钢梁 | 1．构件类型：40*80*3mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 2.60 | 5857.52 | 15247.12 |
| 8 | 钢檩条、钢支撑 | 1．构件类型：30*60*3mm、30*30*2mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.94 | 5852.24 | 5524.51 |
| 9 | 金属构件油漆 | 1、钢梁、钢柱防锈漆一遍、深灰色金属调和漆两遍 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 4.72 | 714.35 | 3368.16 |
| 10 | 砖砌挡墙 | 1、烧结实心砖挡墙 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m3 | 8.35 | 551.02 | 4601.02 |
| 11 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 97.44 | 32.26 | 3143.41 |
| 12 | 钢板围墙 | 1．钢板板品种、规格：1mm镀锌钢板，白色金属调和漆两遍 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 276.36 | 75.29 | 20807.14 |
| 13 | 透明背胶装饰画 | 1．材料品种、颜色、做法：透明PVC胶片UV打印（样式尺寸做法须经甲方确认） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 27.71 | 39.84 | 1103.97 |
| 14 | 围挡脚手架 | 1．围挡脚手架 2．脚手架材质：钢管工具式脚手架 | m2 | 308.00 | 3.37 | 1037.96 |
| 15 | 安全警示牌 | 1.基础：300*300*400mmC20 混凝土基础 2.40*40*3mm镀锌方管立杆及20*20*1.5mm背撑 3.600*800*3mm镀锌钢板警示牌（含固定件） 4.工作内容包括不限于土方开挖、回填、混凝土支模、混凝土浇筑，立杆及警示牌制作安装等工作内容 5. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 块 | 10.00 | 143.98 | 1439.80 |
| 16 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1．机械设备名称：综合考虑本工程所采用各种大型机械 2．机械设备规格型号：投标人自行考虑 | 台·次 | 1.00 | 7249.62 | 7249.62 |
| 二 | 望湖揽胜项目临时配电房屋面外露钢筋美化工程 |  |  |  |  | 17540.25 |
| 1 | 钢柱 | 1．构件类型：40*80*2.5镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.21 | 6103.83 | 1306.22 |
| 2 | 钢梁 | 1．构件类型：40*80*3mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.30 | 5857.52 | 1745.54 |
| 3 | 钢檩条、钢支撑 | 1．构件类型：40*3镀锌角钢、30*60*2mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.53 | 5852.24 | 3095.83 |
| 4 | 高强螺栓 | 1．高强螺栓安装 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 套 | 124.00 | 3.36 | 416.64 |
| 5 | 镀锌铁皮围蔽 | 1．彩板品种、规格：0.5厚镀锌铁皮 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 134.19 | 41.41 | 5556.81 |
|  | 广告喷绘布饰面 | 1．广告喷绘布饰面 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 135.43 | 22.77 | 3083.74 |
|  | 外墙装饰脚手架 | 1.外墙装饰脚手架 2.按项包干，中标后费用不予调整 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 项 | 1.00 | 2335.47 | 2335.47 |
| 三 | 暂列金额 |  | 项 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 四 | 合计 |  |  |  |  | 116452.68 |

- 工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 神灵潭路南侧（望湖揽胜二期项目毗邻路段）硬质围挡工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.基坑土方、挖土不装车、就近堆放 2.挖土深度：详见围墙图纸 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 19.44 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.部位：基础基坑土方回填 2.填方材料品种：合格优质土方 3. 密实度：见图，分层夯实 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 13.44 |  |  |  |
| 3 | 人工清底 | 1．土壤类别：人工清底 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 38.88 |  |  |  |
| 4 | 基础模板 | 1．基础类型：独立基础模板 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 76.80 |  |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1．C20素混凝土 非泵送商品砼 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 9.60 |  |  |  |
| 6 | 钢柱 | 1．构件类型：150*150*4mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 2.55 |  |  |  |
| 7 | 钢梁 | 1．构件类型：40*80*3mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 2.60 |  |  |  |
| 8 | 钢檩条、钢支撑 | 1．构件类型：30*60*3mm、30*30*2mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.94 |  |  |  |
| 9 | 金属构件油漆 | 1、钢梁、钢柱防锈漆一遍、深灰色金属调和漆两遍 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 4.72 |  |  |  |
| 10 | 砖砌挡墙 | 1、烧结实心砖挡墙 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m3 | 8.35 |  |  |  |
| 11 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 97.44 |  |  |  |
| 12 | 钢板围墙 | 1．钢板板品种、规格：1mm镀锌钢板，白色金属调和漆两遍 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 276.36 |  |  |  |
| 13 | 透明背胶装饰画 | 1．材料品种、颜色、做法：透明PVC胶片UV打印（样式尺寸做法须经甲方确认） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 27.71 |  |  |  |
| 14 | 围挡脚手架 | 1．围挡脚手架 2．脚手架材质：钢管工具式脚手架 | m2 | 308.00 |  |  |  |
|  | 安全警示牌 | 1.基础：300*300*400mmC20 混凝土基础 2.40*40*3mm镀锌方管立杆及20*20*1.5mm背撑 3.600*800*3mm镀锌钢板警示牌（含固定件） 4.工作内容包括不限于土方开挖、回填、混凝土支模、混凝土浇筑，立杆及警示牌制作安装等工作内容 5. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 块 | 10.00 |  |  |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1．机械设备名称：综合考虑本工程所采用各种大型机械 2．机械设备规格型号：投标人自行考虑 | 台·次 | 1.00 |  |  |  |
| 二 | 望湖揽胜项目临时配电房屋面外露钢筋美化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢柱 | 1．构件类型：40*80*2.5镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.21 |  |  |  |
| 2 | 钢梁 | 1．构件类型：40*80*3mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.30 |  |  |  |
| 3 | 钢檩条、钢支撑 | 1．构件类型：40*3镀锌角钢、30*60*2mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.53 |  |  |  |
| 4 | 高强螺栓 | 1．高强螺栓安装 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 套 | 124.00 |  |  |  |
| 5 | 镀锌铁皮围蔽 | 1．彩板品种、规格：0.5厚镀锌铁皮 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 134.19 |  |  |  |
| 6 | 广告喷绘布饰面 | 1．广告喷绘布饰面 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 135.43 |  |  |  |
| 7 | 外墙装饰脚手架 | 1.外墙装饰脚手架 2.按项包干，中标后费用不予调整 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 三 | 暂列金额 |  | 项 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 | 参选人不可更改 |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 报价说明：

- 参选报价包含完成设计图纸及清单中需施工的一切工作。参选报价为综合报价，采购人只负责协调参选人施工现场外部问题。参选人自行考虑完成设计图纸及清单工程量的一切明示或暗示的风险。参选报价含人材机、材料，机械运输、施工过程中所需的零星材料费用等一切费用，含增值税（需开具增值税专用发票）；

- 报价形式为总价包干，具体详见比选文件相关说明；

- 清单内有列明而实际未施工的项目结算时不计价；

- 采购人仅提供水电接驳点，参选人自行考虑从接驳点引出以后的用水用电问题，并将相关费用综合考虑在参选报价中；

- 参选人须自行踏勘现场，全面考察目前的现场情况，在参选报价中综合考虑进场道路相关事项及有关费用。

- 合同主要条款

发包人（全称）： 安庆市通盛置业有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

1.工程名称：神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程。

2.工程地点：安徽省安庆市宜秀区神灵潭路。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：本项目包含神灵潭路南侧硬质围挡、望湖揽胜临时配电房屋面美化两项工程，采用包工包料、总价包干方式实施。

神灵潭路南侧硬质围挡工程实施地点为望湖揽胜二期项目毗邻路段，属于长期硬质围挡工程，工作内容包括但不限于土方作业、混凝土基础浇筑、钢结构构件加工及安装、构件防腐喷涂、砖砌挡墙砌筑与抹灰、围挡主材采购、构件预制加工、场内转运、钢板围挡安装、标识装饰构件制作安装、警示牌制作安装、现场加固处理等，具体做法详见施工图纸。

临时配电房屋面美化工程实施地点为望湖揽胜项目临时配电房，主要对屋面外露钢筋进行遮蔽防护：配电房二层周边设置广告围挡封闭，西侧、北侧梁板外露钢筋采用彩钢瓦包裹覆盖；工作内容包括但不限于钢结构制作安装（含配套螺栓）、镀锌铁皮围蔽、广告喷绘布饰面制作及安装等，具体做法详见施工图纸。

承包人须同步负责本项目全过程成品保护、文明施工、安全防护、组织竣工验收以及质保期内维修维保等为完成本项目所需的全部配套工作。

- 其他说明：

- 发包人仅提供水电接驳点，参选人自行考虑从接驳点引出以后的用水用电问题，并将相关费用综合考虑在参选报价中；

- 承包人已自行踏勘现场，全面考察目前的现场情况，并已在参选报价中综合考虑进场道路相关事项及有关费用。

- 施工单位需服从发包人现场统一管理，积极配合发包人及相关管理单位的工作安排，及时沟通、反馈施工过程中的各类问题。

- 施工过程中产生的各类安全事故、环保问题、市容违规等情况，由成交人独立承担全部责任及相应费用。

6.工程承包范围：施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容，详见比选文件。除非合同中另有约定或发包人向承包人发出了书面声明，否则，承包人的承包范围将包括比选文件中没有特别说明但在图纸中有所规定或为实现合同目的所合理包含的一切内容与项目。

- 合同工期

计划开工日期： 2026 年   月   日，实际开工日期以开工通知中载明的开工日期起算。

计划完工日期： 2026 年   月   日。

工期总日历天数： 20 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

乙方须在接到进场通知后3日内进场施工，否则按违约处理。承包人对所承包的工程施工工期负责，在施工过程中承包人因人员、设备、资金、管理不足等原因造成进度计划完不成，发包人有权重新分割工程量或终止合同，乙方并承担相关责任。

- 质量标准

- 工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。承包人拟采购的主要材料必须是具有良好信誉品牌的产品，所用材料均不得低于国标标准，使用前需事先征得发包人的确认同意后方可进场或采购。

- 工程完工后，施工单位需提供完整、规范的完工资料，包括但不限于施工记录、材料合格证明、隐蔽工程验收记录等。

- 本工程必须符合设计、图纸和相关国家、地方、行业标准、业主要求。本项目严格按施工图纸及相关规范进行过程管理和完工验收，承包人须详阅施工图纸，熟知图纸质量要求，保证按质按量按图完成承包内容，合同执行过程中价格不予调整。

- 合同执行过程中，若承包人完成内容的质量和安全性能等方面不满足图纸及采购人要求，须无条件限期整改到位，否则，采购人有权按5000元/次的标准向承包人收取违约金，并有权要求承包人继续整改，直至达到图纸及规范约定。

- 承包人在施工中存在偷工减料，使用不合格的建筑材料，或者建筑材料不符合合同及图纸要求，每发现一次或一处，承包人须按2000元/次的标准向发包人支付违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由承包人承担，同时承包人负责返工、修理达到合同约定标准。

- 工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收及完工验收，所有验收工作均按施工图纸、工程量清单、国家及行业现行规范标准执行。

- 隐蔽工程施工完成后，施工单位提前通知甲方及相关管理单位进行验收，验收合格并签署记录后方可进行后续施工。

- 全部施工内容完成后，施工单位完成现场全面清理并提交完工验收申请及完整的验收资料，由甲方组织相关方进行完工验收，验收合格后签署完工验收报告。

- 质量保修期：24个月，自工程完工并通过发包人验收合格之日起计算。质保期内如出现质量问题，施工单位需在接到甲方通知后24小时内到场处理，免费维修至合格标准，相关费用由施工单位承担。

- 安全文明

- 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：以“零伤亡、零事故”（安全无事故）为安全目标，以安庆市市政府相关管理单位要求为准,杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

- 安全生产管理要求：

- 成交人为施工现场安全生产第一责任人，建立完善安全管理制度，配备专职安全员全程在岗；所有机械操作人员、现场施工人员必须持证上岗。

- 施工前开展全员安全技术交底，高风险区域设置警示标识，禁止无关人员进入施工区域。

- 机械作业划定专属作业半径，防止倾覆、碰撞伤人；场内车辆限速行驶，设置行车警示标志。

- 施工全过程发生安全事故、人员伤亡、第三方财产损坏、道路污染行政处罚等，全部责任、赔偿费用由成交人独立承担，与发包人无关。

- 文明施工约定：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相应费用，因承包人责任造成的罚款等均由承包人承担。工程完工后场内垃圾清运等工完场清工作由承包人自行负责，费用由承包人承担。扬尘治理措施应符合国家及项目所在省市关于对施工现场扬尘治理方面的规定与要求，费用由承包人承担。

- 文明施工与环保管控要求：

- 扬尘管控：清表、转运、垃圾装车全程洒水抑尘，渣土、苗木堆体全覆盖防尘网；大风天气暂停露天破碎、转运、装车作业。

- 噪声管控：合理规划施工时段，减少夜间高噪声机械作业，降低对周边社区居民影响。

- 环保禁令：场地内杂草、树枝、建筑垃圾严禁就地焚烧，所有废弃物统一外运至合规消纳点；不得向周边沟渠、绿地倾倒渣土、垃圾。

- 日常保洁：每日完工清理场内散落枝叶、垃圾；外运车辆冲洗轮胎，杜绝带泥上路污染市政道路。

- 施工单位建立健全安全生产责任制，配备专职安全员，制定专项安全施工方案及应急处置预案；施工人员经安全教育培训合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗。

- 施工现场设置明显的安全警示标志，采取有效的临边、高空作业防护措施，规范布置施工机具及材料，确保施工操作安全。

- 严格遵守文明施工相关规定，合理安排施工时间，采取有效措施控制施工噪音、扬尘，减少对周边环境及居民的影响；建筑垃圾、施工废料及各类废弃材料由成交人自行分类清运、合规处置，不得随意倾倒、堆放，做到施工过程工完场清。

- 签约合同价与合同价格形式

- 签约合同价为：

人民币（大写）          (¥            元)；

其中：

- 安全文明施工费：承包人已按照2018版安徽省建设工程计价依据中载明的不可竞争费费率综合考虑在合同总价中；

- 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；

- 专业工程暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；

- 暂列金额：人民币（大写） 壹万元整 (¥ 10,000.00 元)；

- 履约保证金：（1）履约保证金金额：成交价的2%；（2）履约保证金的形式：可以为银行转账、银行电汇；银行保函等比选文件约定的方式；（3）履约保证金的退还：工程完工并通过发包人验收后，承包人向发包人提出退还申请，经发包人审核确认后28天内退还。

- 合同价格形式：固定总价合同（图纸、工程量清单、合同等文件中另有特别注明的除外），包括但不限于承包人完成施工图纸及工程量清单、招标文件、答疑、劳动保险费和劳保统筹费、施工现场安全文明措施费用、施工水电费、赶工措施费、脚手架、成品保护费、垃圾清理费（满足发包人要求）、包干费、利润等；包括各种市场竞争和工程施工风险，与各种专业施工单位交叉作业引起的工效损失，各种测试、检验、试验（包括业主要求的）而增加的费用，且通过发包人验收等产生的一切税费、利润及价款。除本合同另有约定外，合同价款一律不予调整。

- 结算说明：①清单内有列明而实际未施工的项目结算时不计价；②因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款；③场地内不论工程量大小、施工难易、运距远近，均不得调整合同价款；④本项目发包人仅提供水电接驳点，由承包人自行考虑接驳点以后的用水用电问题，相关费用已综合考虑在参选报价中，合同执行过程中不予调整；⑤承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害等保险并支付保险费，相关费用综合考虑在参选报价中；⑥承包人的参选报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

- 付款方式：工程完工经发包人验收合格后支付至已完工程价款的97%，剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期（24个月）满且无质量问题（或存在质量问题但按要求完成维修义务）后一次性退还。工程质量保证金的形式可为银行保函、担保保函、保证保险等非现金形式。

- 支付期限：工程完工后，承包人即可向发包人申请验收，验收通过后可向发包人提交工程款请款资料，发包人在收到请款资料且双方核对无误后30个日历天内完成支付，承包人应在付款前按要求提供与支付金额相等的增值税专用发票。

- 项目负责人

承包人项目负责人：            。

- 违约责任

- 承包人违约的其他情形：①延误工期；②工程质量事故；③安全事故；④拖欠农民工工资等其他情形；⑤承包人的工人、材料供应商出现罢工、干扰施工、扣押、围攻、殴打发包人人员、滞留发包人办公场所或销售现场、到行业主管部门维权投诉、上访、诉讼、仲裁等对发包人产生不良影响的行为；⑥承包人拒绝执行变更指令；⑦在突发事件处置、应急保障、抢险、防汛等工作中，存在指令执行滞后、现场处置不当、推诿不作为、未落实应急预案等情形；⑧凡行为对发包人造成声誉负面影响、公共舆情风险、直接或间接经济损失，或发生本合同列明的其他违约事项，均按合同约定追究违约责任。

- 承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担：

- 工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工时间一周以上的；

- 项目现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的；

- 工期严重滞后，无法按期完成合同工期的；

- 工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的。

- 明确拒绝履行合同义务。

- 合同约定的其他情形。

- 承包人违约的责任：

- 因承包人违约造成的合同终止或合同解除，发包人有权没收履约保证金，同时承包人须按照签约合同价的30%向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切损失。

- 因承包人违约行为导致发包人解除合同，承包人必须在 10 日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确保已建成建安工程完好，全部清理，交付发包人，并在 20日移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续施工，承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律保全。

- 承包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每延期一天，承包人按500元/天的标准向发包人支付违约金，违约金最高限额为合同价款的6%。

- 工程事故：承包人施工期间每发生一起有责工程质量事故、有责质量事件或有责安全生产事故、有责安全事件，发包人可结合事故（事件）等级、损失大小、整改情况及造成的社会、项目不良影响综合判定，视情况按100～5000元/次的标准向承包人收取违约金。

- 拖欠农民工工资：承包人未及时足额支付本工程农民工工资的，每发现一次，承包人须向发包人支付5000元违约金。

- 承包人应管理好其所有雇佣人员，保证人员不得干扰发包人（含监理、审计等有关管理单位）办公及建设工地施工,否则每发生一次承包人人员或其雇佣人员干扰发包人办公和建设工地正常工作的情况,承包人向发包人支付违约金5000元。

- 若政府相关部门或法院要求发包人以任何形式向施工工人、材料供应商垫付工资或费用，发包人有权向承包人收取相当于代垫金额30%的违约金。

- 承包人拒绝执行变更指令：承包人直接拒绝执行变更指令或以变更价款未确认等理由拒绝或拖延执行变更指令的，发包人有权按5000元/次向承包人收取违约金，并按委托第三方施工所发生费用的2倍从承包人工程款中扣除。

- 凡在突发事件处置、应急保障、抢险、防汛等工作中，存在指令执行滞后、现场处置不当、推诿不作为、未落实应急预案等违规行为，一经查实，视情节轻重按次收取违约金 100 元 —5000 元。因上述违规行为造成人身伤害、财产损失、工期延误或负面舆情的，除计收违约金外，责任方还须全额承担由此产生的全部经济损失及相应法律责任。相关违规事实以双方签字确认的现场记录、影像资料、整改文书等作为有效认定凭证。

- 本合同未列明的其他行为，若因承包人原因致使发包人产生直接、间接经济损失或各类负面影响的，一律认定为承包人违约。发包人结合违规情节、损失大小及影响程度，按单次 200 元至 10000 元收取违约金；由此产生的全部损失，仍由承包人另行承担。

- 变更与调整

- 在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

- 发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

- 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及费用调整的，按照相关条款执行。

- 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘察设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整工期，总价合同不调整合同价款。

- 未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

- 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 安庆 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 成交通知书；

- 比选文件（含清单、图纸及补充说明）；

- 技术标准和要求；

- 《建设工程施工合同（GF—2017—0201示范文本）》通用合同条款；

- 参选文件及其附录；

- 已标价工程量清单或预算书；

- 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 词语含义

本协议书中词语含义与《建设工程施工合同（GF—2017—0201示范文本）》通用合同条款中赋予的含义相同。

- 签订时间

本合同于 2026 年   月   日签订。

- 签订地点

本合同在 安徽安庆 签订。

- 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

- 合同附件

附件1 已标价工程量清单（参选报价）

附件2 工程质量保修书

附件3 承包人营业执照及资质证书

附件4 建设工程廉政责任书

附件5 安全生产合同

附件6 履约保证金

以下无正文，为合同签署页。

| 发包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行：  账 号： |
| --- | --- |

### 附件1：已标价工程量清单（参选报价）

签订合同时另附。

### 附件2：工程质量保修书

发包人（全称）：安庆市通盛置业有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同内承包内容质量保修期为24个月。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本合同内承包内容质量保修期为24个月 。

质量保修期自工程完工并验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程完工并通过验收之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

以下无正文，为合同签署页。

| 发包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行：  账 号： |
| --- | --- |

### 附件3：承包人营业执照及资质证书

### 附件4：建设工程廉政责任书

发包人：安庆市通置业有限公司

承包人：

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，双方特此订立本责任书共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按 安庆市安通建设集团有限公司 专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：前期工作部（纪检监察），联系电话：0556-8880050。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条 本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

| 发包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行：  账 号： |
| --- | --- |

### 附件5：安全生产合同

为在 神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程 （项目名称） / （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 安庆市通置业有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，缺陷责任期期满后失效。

5.本安全生产合同作为施工主合同的附件，与施工主合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

| 发包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行：  账 号： |
| --- | --- |

### 附件6：履约保证金

履约保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的

（标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月    日

第五章  参选文件格式

（项目名称：_____________________）

（项目编号:______________________）

参

选

文

件

采购人名称：

参选人名称：                               （盖 章）

法定代表人或委托代理人：                (签字或盖章)

日期：    年    月    日

目  录

- 一、参选函

- 二、报价表

三、项目需求及技术要求响应表

四、诚信投标承诺书

五、相关证明文件

- 一、参选函

致：安庆市通盛置业有限公司

- 根据贵方比选公告，我方决定参加贵方组织的神灵潭路南侧硬质围挡及望湖揽胜临时配电房屋面美化建设工程项目的比选活动。我方授      (姓名和职务)代表我方

- （参选人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方充分了解并完全响应比选文件的全部内容，愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物和服务，完成有关项目的施工，参选报价（总价）为人民币（大写）         ，(小写)¥       。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证按照本项目比选文件要求提交参选文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

参选人：                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年      月      日

二、报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 神灵潭路南侧（望湖揽胜二期项目毗邻路段）硬质围挡工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.基坑土方、挖土不装车、就近堆放 2.挖土深度：详见围墙图纸 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 19.44 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.部位：基础基坑土方回填 2.填方材料品种：合格优质土方 3. 密实度：见图，分层夯实 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 13.44 |  |  |  |
| 3 | 人工清底 | 1．土壤类别：人工清底 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 38.88 |  |  |  |
| 4 | 基础模板 | 1．基础类型：独立基础模板 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 76.80 |  |  |  |
| 5 | 独立基础 | 1．C20素混凝土 非泵送商品砼 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 9.60 |  |  |  |
| 6 | 钢柱 | 1．构件类型：150*150*4mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 2.55 |  |  |  |
| 7 | 钢梁 | 1．构件类型：40*80*3mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 2.60 |  |  |  |
| 8 | 钢檩条、钢支撑 | 1．构件类型：30*60*3mm、30*30*2mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.94 |  |  |  |
| 9 | 金属构件油漆 | 1、钢梁、钢柱防锈漆一遍、深灰色金属调和漆两遍 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 4.72 |  |  |  |
| 10 | 砖砌挡墙 | 1、烧结实心砖挡墙 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m3 | 8.35 |  |  |  |
| 11 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 97.44 |  |  |  |
| 12 | 钢板围墙 | 1．钢板板品种、规格：1mm镀锌钢板，白色金属调和漆两遍 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 276.36 |  |  |  |
| 13 | 透明背胶装饰画 | 1．材料品种、颜色、做法：透明PVC胶片UV打印（样式尺寸做法须经甲方确认） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 27.71 |  |  |  |
| 14 | 围挡脚手架 | 1．围挡脚手架 2．脚手架材质：钢管工具式脚手架 | m2 | 308.00 |  |  |  |
|  | 安全警示牌 | 1.基础：300*300*400mmC20 混凝土基础 2.40*40*3mm镀锌方管立杆及20*20*1.5mm背撑 3.600*800*3mm镀锌钢板警示牌（含固定件） 4.工作内容包括不限于土方开挖、回填、混凝土支模、混凝土浇筑，立杆及警示牌制作安装等工作内容 5. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 块 | 10.00 |  |  |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1．机械设备名称：综合考虑本工程所采用各种大型机械 2．机械设备规格型号：投标人自行考虑 | 台·次 | 1.00 |  |  |  |
| 二 | 望湖揽胜项目临时配电房屋面外露钢筋美化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢柱 | 1．构件类型：40*80*2.5镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.21 |  |  |  |
| 2 | 钢梁 | 1．构件类型：40*80*3mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.30 |  |  |  |
| 3 | 钢檩条、钢支撑 | 1．构件类型：40*3镀锌角钢、30*60*2mm镀锌方管（含锚板、连接件等） 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | t | 0.53 |  |  |  |
| 4 | 高强螺栓 | 1．高强螺栓安装 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 套 | 124.00 |  |  |  |
| 5 | 镀锌铁皮围蔽 | 1．彩板品种、规格：0.5厚镀锌铁皮 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 134.19 |  |  |  |
| 6 | 广告喷绘布饰面 | 1．广告喷绘布饰面 2．未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | m2 | 135.43 |  |  |  |
| 7 | 外墙装饰脚手架 | 1.外墙装饰脚手架 2.按项包干，中标后费用不予调整 3. 未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 三 | 暂列金额 |  | 项 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 | 参选人不可更改 |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 报价说明：

- 参选报价包含完成设计图纸及清单中需施工的一切工作。参选报价为综合报价，采购人只负责协调参选人施工现场外部问题。参选人自行考虑完成设计图纸及清单工程量的一切明示或暗示的风险。参选报价含人材机、材料，机械运输、施工过程中所需的零星材料费用等一切费用，含增值税（需开具增值税专用发票）；

- 报价形式为总价包干，具体详见比选文件相关说明；

- 清单内有列明而实际未施工的项目结算时不计价；

- 采购人仅提供水电接驳点，参选人自行考虑从接驳点引出以后的用水用电问题，并将相关费用综合考虑在参选报价中；

- 参选人须自行踏勘现场，全面考察目前的现场情况，在参选报价中综合考虑进场道路相关事项及有关费用。

（此表须法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章）

供应商：                          （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

日  期：         年        月        日

- 三、项目需求及技术要求响应表

项目名称：

| 序号 | 响应货项目需求及技术要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第三章 项目需求及技术要求 |  |

注：1、供应商必须将自己所投项目响应情况真实、准确地填入以上表格中。

2、供应商必须根据自身实际情况明确与参选项目需求及技术要求的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

供应商：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日  期：             年         月        日

- 四、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人（或个体工商户经营者）的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的比选招标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他参选人相互串通参选报价，不排挤其他参选人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购单位或其他参选人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证中标之后，按照参选文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和评标结果公告异议期内发生投诉行为，保证按相关要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或个体工商户经营者或其授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十一、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何异议或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担比选文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

参选单位（盖章）：

日期：_____年____月____日

- 五、相关证明文件

1、营业执照副本复印件；资质证书及安全生产许可证复印件；

2、税务登记证副本复印件；（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照复印件）；

3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人本人参与比选则不需此件；

5、参选人认为需要提供的其他材料；

6、须提供上述证明文件复印件或扫描件或影印件。

附件：

法定代表人身份证明书

参选人名称：

单位性质：

地址：

姓名：               性别：              年龄：           职务：

系                    （参选人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

特此证明。

附：法定代表人有效二代居民身份证

参选人：            （盖单位章）

年  月  日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系             （参选人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                      （项目名称）参选文件、签订合同等一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：         性别：             年龄：_______

身份证号码：                  职务：

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

附：委托代理人有效二代居民身份证

参选人：                   （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：  年  月  日